附件1：

省宜居宜业和美乡村石港片区部分建设项目省级奖补资金拨付清单

| 乡镇 | 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 项目实际实施合同价（元） | 已复核拨付金额（元） | 本次验收（复核）拨付金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘桥镇 | 1 | 农村垃圾治理 | 刘桥镇英雄村采购垃圾分类亭4个、垃圾桶放置点52处提升；极孝村垃圾桶放置点58处提升。 | 127787.18 | 51114.87 | 63893.59 | 完成区级验收，已拨付合同价款的40%，本次拨付至90%。 |
|  | 2 | 农村水环境治理 | 蒋一村英五路东侧520m沟塘进行整治，生态河道建设，种植红叶石楠球、紫薇树等。 | 572443.00 | 228977.20 | 286221.50 | 完成区级验收，已拨付合同价款的40%，本次拨付至90%。 |
|  | 3 | 农村道路改善 | 西侧辅道刘桥社区段6m 宽约930m混凝土破损路面拆除及修复。 | 3902199.66 | 1560879.86 | 1951099.83 | 完成区级验收，已拨付合同价款的40%，本次拨付至90%。 |
|  |  |  | 东纵路 4m 宽（法阁殿桥至邓九路）2380m黑色化改造。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 英雄村严园中心路黑色化改造，宽5米，长约310米。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 东纵路 4m 宽（苏池中心路至法阁殿桥）780m黑色化改造。 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 对百家桥中心路路面破损板块维修，维修面积约75平方米。拓宽1米、拓宽段长约1450米，对路面破损板块维修，维修面积约75平方米。 | 403127.52 | 161251.01 | 201563.76 | 完成区级验收，已拨付合同价款的40%，本次拨付至90%。 |
|  |  |  | 对刘江路进行路面破损板块维修，维修面积约235平方米。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对鲍桥路进行路面破损板块维修，维修面积约620平方米。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对苏池中心路进行路面破损板块维修，维修面积约774平方米，2座桥处铺设沥青面层约143平方米。 |  |  |  |  |
| 刘桥镇 | 5 | 村庄绿化美化 | 刘桥社区对西侧辅道、燕王路、东侧辅道胜利桥地块进行绿化提升。 | 307258.80 | 122903.52 | 153629.40 | 完成区级验收，已拨付合同价款的40%，本次拨付至90%。 |
|  |  |  | 英雄村东纵路、百家桥中心路、严园中心路、姚港桥路进行绿化提升。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 刘桥镇英雄村对烈士陵园爱国主义教育基地沿线红色氛围进行提升，对烈士陵园北侧绿化进行提升。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 极孝村对洞渔路沿线、人民东路零星绿化提升。 |  |  |  |  |
| 刘桥镇 | 6 | 精神文明建设 | 刘桥社区在东侧辅道、西侧辅道、燕王路、通刘路 五平路等处新增道旗225套。 | 124000.00 |  | 111600.00 | 完成区级验收，拨付合同价款的90%。 |
|  |  |  | 英雄村更换、新增道旗200套。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 极孝村在新五路、人民东路等处共新增道旗215套。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 5436816.16 | 2125126.46 | 2768008.08 |  |
| 已预拨 |  |  |  |  |  | 2000000.00 |  |
| 本次实际拨付 |  |  |  |  |  | 768008.08 | 完成区级验收，应拨付2768008.08元，已预拨2000000.00元。 |
| 石港镇 | 7 | 农村垃圾治理 | 四港村购置垃圾桶200只，购置果壳箱35只，购置50套30L分类桶（一套两只）。 | 36280.00 |  | 32652.00 | 完成区级验收，拨付合同价款的90%。 |
|  | 8 |  | 金庄社区石新线沿线五处垃圾中转点提升改造。 | 291077.27 | 116430.91 | 145538.64 | 完成区级验收，已拨付合同价款的40%，本次拨付至90%。 |
| 石港镇 | 9 | 农村水环境治理 | 金庄社区五窑中心横河亲水平台长度31米，宽度9米，占地面积279平方米，提档升级改造。 | 1379451.00 |  | 551780.40 | 完成复核，进度已超50%，拨付合同价款的40%。 |
|  |  |  | 四港村五窑中心横河北岸建设长约100米亲水平台。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 花市街村新村四河桥破旧、原宽度1.4米，汽车及农业机械无法通行，需重建5.5米宽农桥。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 治理举措和机制 | 四港村思乡路、四港西路、大桥东路、砖瓦厂路等主要地段垃圾池附近安装监控20处。 | 315066.00 |  | 283559.40 | 完成区级验收，拨付合同价款的90%。 |
|  |  |  | 花市街村建设高清智能监控摄像头14个。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 2021874.27 | 116430.91 | 1013530.44 |  |
| 已预拨 |  |  |  |  |  | 1389527.01 |  |
| 本次实际拨付 |  |  |  |  |  | 0.00 | 完成区级验收及进度复核，应拨付1013530.44元，已预拨1389527.01元。 |

附件2：

省宜居宜业和美乡村部分建设项目省级奖补资金拨付清单

| 镇村 | 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 项目实际实施合同价（元） | 已拨付金额（元） | 本次拨付金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 川姜镇望海台村 | 1 | 生态河道提升 | 辟斜南横河河坡打桩美化1500米，3米木桩1万根，1500米生态土工布，横档3000根。 | 468500 | 350000 | 71650 | 本次拨付至合同价款的90%。 |
| 东社镇香台村 | 2 | 农村道路建设 | 三甲路道路重建：一、道路：1、场地平整及垃圾清运（4600平方）2、水泥混凝土（4600平方）。1、20cm厚再生碎石垫层；2、15cm厚C30混凝土；3、含模版、养护、伸缩缝、刻痕等；二、涵洞：1、挖沟槽土方（129.06立方）2、回填方（85.63立方）3、混凝土管（136平方）4、混凝土垫层及包封（45.14立方）；三、警示桩（192根）。 | 1050000 | 800000 | 91000 | 区级预算分配金额为99万元，本次拨付至预算分配金额的90%。 |
|  | 3 | 村庄绿化美化 | 二甲河东侧 、二甲河爱沙河至北中心路、爱沙路、三甲河两侧绿化改造：1、绿地平整：16464平方米；2、栽植乔木：香樟（193株）、杨柳（30株）、桂花（511株）；3、栽植灌木：红叶石楠球（638株）；4、喷播植草（灌木）籽：百慕大草籽（16464平方）。 （2024年9月24日经主管部门和财政局审定，同意实施） |  |  |  |  |
| 五接镇桃园村 | 4 | 农村生活垃圾治理 | 整治3个垃圾收集点 | 148171.36 | 133331.9 | 14488.69 | 审计价为147820.59，本次拨付余款。 |
|  | 5 | 农村道路建设 | 安装路灯约300盏，安装在老线杆上 | 197743.21 | 175936.45 | 18285 | 审计价为194221.45，本次拨付余款。 |
| 五接镇袁三圩村 | 6 | 农村道路建设 | 安装路灯170余盏，其中约87盏安装在老线杆上、约85盏新装连杆整体路灯 |  |  |  |  |
| 五接镇袁三圩村 | 7 | 农村生活垃圾治理 | 采购垃圾桶200只 | 23000 | 20700 | 2300 | 审计价为23000，本次拨付余款。 |
|  | 8 | 农村水环境治理 | 1组、21组约3亩臭水塘进行整治 | 35418.4 | 31876.56 | 2930.1 | 审计价为34806.66，本次拨付余款。 |
| 西亭镇草庙村 | 9 | 亭西游园提档升级 | 提档升级一处儿童娱乐阵地。 | 36638.57 | 32974.71 | 1525.83 | 审计价为34500.54，本次拨付余款。 |
| 十总镇柏树墩村 | 10 | 路灯亮化 | 顾柏路西段，十东竖河东路共4.8公里加装110盏路灯 | 129773.49 | 116796.14 | 10157.63 | 审计价为126953.77，本次拨付余款。 |
|  | 11 | 分类垃圾桶加装防倾倒 | 对村域内30组两分类垃圾桶加装防倾斜装置 | 23850 | 21465 | 2185 | 审计价为23650，本次拨付余款。 |
| 兴仁镇阚庵东村 | 12 | 农村生活污水治理 | 3组到5组的排水渠建设 | 140669.01 |  | 56267.60 | 完成复核，进度已超50%，拨付合同价款的40%。 |
|  | 13 | 公共空间治理 | 海平公路亮化 | 193511.93 |  | 174160.74 | 完成区级验收，拨付合同价款的90%。 |
| 合计 |  |  |  | 2447275.97 | 1683080.76 | 444950.59 |  |